감정 일기 앱 프로젝트 계획서

- 개요

1-1. 목적

사용자가 하루의 감정과 일상을 간단히 기록할 수 있도록 하는 감정 기반 일기 앱을 개발한다.
텍스트 입력과 감정 선택을 기반으로 감정 변화 추이를 파악하고, 캘린더를 통해 시각적으로 일정을 확인할 수 있게 한다.

1-2. 범위

- Flutter를 기반으로 모바일 앱(Android, iOS) 개발

- 로컬 저장소를 통한 데이터 관리

- 직관적인 UI/UX를 통해 누구나 쉽게 감정 기록 가능

2. 기능 요구사항

2-1. 회원 기능 (선택사항)

- 회원가입 / 로그인

- 익명 모드 또는 비로그인 사용 가능

2.2 일기 작성

- 날짜 자동 설정 (오늘 날짜 기본)

- 텍스트 입력 (제목, 본문)

- 감정 선택 (이모지 또는 색상 원형 선택)

- 사진 첨부 (선택사항)

2-3. 데이터 저장

- 로컬 저장 (shared_preferences)

- 일기 수정 / 삭제 가능

2.4 감정 시각화

- 캘린더 화면 (날짜별 감정 색 표시)

- 감정별 필터 기능 (기쁨, 슬픔 등으로 보기)

- 감정 통계(차트 등) 추가

2.5 사용자 편의 기능

- 다크 모드 지원

- 앱 진입 시 비밀번호 / 생체 인증 (선택사항)

- 로컬 데이터 백업 / 복구 기능 (선택사항)

3. UI 구성 요소 (화면 정의)

| 화면 | 설명 |
| --- | --- |
| 홈 화면 | 오늘 날짜의 감정 및 일기 요약, ‘+’ 버튼으로 작성 이동 |
| 일기 작성 화면 | 텍스트 입력, 감정 선택 UI, 저장 버튼 |
| 캘린더 화면 | 감정 색상 기반 달력 보기, 일기 탭 시 상세 보기로 이동 |
| 감정 필터 화면 | 감정 선택 시 해당 감정의 일기 목록만 보기 |
| 설정 화면 (선택) | 테마 설정, 데이터 초기화, 백업 등 기능 포함 가능 |

4. 일정 (요약)

5. 향후 확장 계획 (옵션)

- 음성 일기 지원

- AI 감정 분석 (텍스트 기반 감정 예측)

- 감정에 따른 명언/음악 추천

- 친구와 감정 공유 기능 (소셜 기능)

4. 리소스 계획

4-1. 인적 자원

Flutter 개발자 1명

4-2. 기술 도구

Flutter, Dart

Figma, GitHub, Android studio

4-3. 기타 자원

오픈소스 이모지/아이콘

Android 테스트 기기

5. 리스크 관리

| 리스크 | 대응 전략 |
| --- | --- |
| 기능 과다 | 필수 기능 우선, 추가 기능은 후순위 배치 |
| 일정 지연 | 매주 작업 분할 |
| UX 미흡 | 레퍼런스 앱 조사 및 피드백 반영 |
| 데이터 손실 | 저장소 안정화 후 백업 기능 고려 |

6. 커뮤니케이션 및 관리 계획

- 작업 추적: Notion, GitHub Projects

- 문서화: Google Docs

- 코드 관리: Git + GitHub (브랜치 전략 사용 권장)

- 소통 채널: GitHub Commit

- 주간 회고: 주 1회 개발 리뷰 및 정리

7. 진행 상황

- 10주차

  - 요구사항 목록

### 기능적 요구사항

- 사용자가 오늘 하루 감정을 선택할 수 있게 한다.

- 감정을 기반으로 일기를 작성할 수 있게 한다.

- 감정 흐름을 그래프로 시각화하여 제공한다.

- 사용자의 최근 감정/일기 요약을 홈 화면에서 확인할 수 있게 한다.

- 감정 상태에 따라 맞춤 추천 활동(명상, 음악 등)을 제공 한다.

디자인/UX 요구사항

- 감정 이모지를 사용한 감정 선택 UI

- 감성적인 퍼플 계열 그라디언트 배경 유지

- 홈 화면에서 감정 그래프, 오늘의 추천 활동, 최근 일기 요약 등 한눈에 보기 편하게 구성

- 각 요소는 카드 형태 UI로 구성되며, 이모지나 캐릭터 이미지 활용

- 기획 및 설계

화면 구성

  Welcome Screen
→ 앱 소개 및 시작하기 버튼

  Emotion Picker Screen
→ 날짜 표시란
→ 감정 선택하기 버튼
→ 일기 작성란
→ 내 일기장으로 가기 버튼

  My diary Screen
→ 월 선택란
→ 일자에 따른 감정 선택 현황
→ 작성한 일기 보여주는 란
→ 기분을 나아지게 할 수 있는 방법 체크박스란
→ 하단 탭 네비게이션

  Home Screen
→ 프로필 + 날짜 + 날씨
→ 감정 흐름 슬라이드
→ 최근 일기 카드
→ 오늘의 추천 활동 카드
→ 하단 탭 네비게이션

개발 환경 설정

  - 플랫폼

Android Studio + Flutter

  - 디자인

Figma

  - 아이콘 / 이미지 활용

배경 투명 PNG 캐릭터 ( 직접 제작 )

- 11주차

Flutter 프로젝트 셋업

Flutter를 이용한 프로젝트 셋업

기본 화면 구성

Figma를 통해 구성한 디자인 화면 Android studio로 어플화 완료.

-12주차

일기 작성 및 감정 선택 저장 기능

Emotion_tag에 있는 감정 리스트 별로 diary DB에 저장 기능 생성

Backend(Spring boot) Entity, controller, repository, service 필드 생성

회원가입, 로그인, 일기장 편집, 작성, 날짜 별 일기 조회 등 기초 기능 구현 완료